建设工程招标投标业务流程

1.项目注册

1.1承办单位：市建设工程造价管理处

1.2服务时限：即时受理

1.3操作规程及要求：

1.3.1项目注册。招标人（招标代理机构）登录南通市公共资源电子交易平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/TPBidder/memberLogin）进行项目注册，填写建设单位信息、项目审批信息、项目信息、招标代理信息，提交申请资料。

1.3.1.1项目注册需提交的申请资料：

（1）立项批文

（2）项目信息登记表（如有）

2.发包方案登记

2.1承办单位：市建设工程造价管理处

2.2服务时限：即时受理

2.3操作规程及要求：招标人（招标代理机构）登录南通市公共资源电子交易平台-交易主体进行初步发包方案登记，系统填写标段划分具体信息。市建设工程造价管理处进行网上发包方案登记审核。

3.登记

3.1承办单位：市建设工程造价管理处

3.2服务时限：即时受理

3.3操作规程及要求：

3.3.1委托代理登记

3.3.1.1招标代理机构通过南通市公共资源电子交易平台-交易主体进行委托代理登记，系统填写招标代理机构、本项目招标代理人员信息。市建设工程造价管理处进行网上委托代理登记审核。

3.3.1.2委托代理登记需提交的申请资料：委托代理合同。

3.3.2自行招标登记

招标人通过南通市公共资源电子交易平台进行登记，系统填写招标人、本项目招标人员信息。市建设工程造价管理处进行网上自行招标登记审核。

4.项目场地预约

4.1承办科室：交易中心工程交易科

4.2服务时限：1个工作日内

4.3操作规程及要求：

4.3.1登记。交易中心工程交易科对招标人（招标代理机构）递交的项目场地预约信息进行审核，工程交易科负责人指定项目负责人。

5.招标公告、招标文件（资格预审公告、文件）技术性指导、发布

5.1承办单位：市建设工程造价管理处

5.2服务时限：3个工作日

5.3操作规程及要求：

5.3.1招标公告、招标文件（资格预审公告、文件）技术性指导。招标人（招标代理机构）登录南通市公共资源电子交易平台提交招标公告、招标文件（资格预审公告、资格预审文件）。

5.3.2发布。项目公告及招标文件等发布期限按照评标方法设定。不含技术标的项目不少于10天，含技术标的项目不少于20天。开标日程及场所安排信息及时在中心网站、大厅及开评标室门口显示屏公布。

注：潜在投标人对于资格预审文件、招标文件相关条款如有异议、投诉等，项目负责人应当分析原因，并对招标人（招标代理机构）提出处理意见。

5.3.3补充、澄清、答疑文件发布。

5.3.3.1在招标公告、招标文件（资格预审公告、文件）发布后至投标（资格预审）截止时间前，招标人（招标代理机构）如对招标文件（资格预审文件）做补充或澄清的，招标人（招标代理机构）登录南通市公共资源电子交易平台提交补充或澄清公告和文件，市建设工程造价管理处进行合规性审核。

注：招标人对招标文件（资格预审文件）补充或澄清的内容可能影响投标文件（资格预审申请文件）编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前或提交资格预审申请文件截止时间至少3日前发布，否则开标截止时间或提交资格预审申请文件截止时间顺延。

5.3.3.2根据招标文件（资格预审文件）疑问提出的相关规定，潜在投标人登录南通市公共资源电子交易平台对招标文件（资格预审文件）提出疑问。招标人（招标代理机构）接受疑问文件并形成答疑补充公告和文件，并登录南通市公共资源电子交易平台提交答疑补充公告和文件。市建设工程造价管理处对答疑补充公告和文件进行合规性审核。招标人发布答疑、澄清文件之后，涉及到调整开评标时间的，需要重新确认交易程序，项目需要延期、暂停的，应当及时告知工程交易科和交易管理科并由交易管理科重新安排。

注：潜在投标人或其他利害关系人对招标文件（资格预审文件）有异议的，应当在投标截止时间10日前或提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。

6.开标

6.1承办单位：招标人（招标代理机构），交易中心工程交易科，市住房和城乡建设局建筑市场监管处

6.2服务时限：招标文件规定时间

6.3操作规程及要求:

6.3.1开标准备。招标人（招标代理机构）在开标截止时间前3日内，登录江苏省公共资源“一网通办”综合管理服务平台申请专家。在项目投标截止时间前，工程交易科项目负责人确认项目开标时间、地点等信息，检查开标室设备运转情况，督促招标人（招标代理机构）在开标前半小时到达开标现场，做好开标前的各项准备工作。

6.3.2开标。招标人（招标代理机构）主持开标，宣读开标纪律，根据招标文件规定的开标顺序进行开标，公布有关标的信息，抽取相关系数。

6.3.3异议处理。投标人对开标活动有异议的，应当在开标现场以书面方式提出，招标人（招标代理机构）应当场答复，并制作记录。

6.3.4开标失败及重新招标。开标截止时投标人不足3家的、资格审查合格的投标人不足3家的、评标阶段有效投标人少于3家的，开标失败，按照原程序重新组织招标。重新招标再次开标失败，属于按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经市住房和城乡建设局批准后可以不再进行招标。

- 清标

7.1承办单位：市建设工程造价管理处，招标人（招标代理机构），交易中心工程交易科和交易管理科

7.2服务时限：招标文件规定时间

7.3操作规程及要求:

7.3.1清标准备。交易管理科工作人员引导招标人代表、招标代理工作人员存放通信工具，挂工作牌，进入清标区，并提醒其遵守清标区规定，待评标结束后统一领取存放物品。

7.3.2清标。招标人（招标代理机构）登录南通市公共资源交易平台网上开评标系统对参与项目的所有投标文件进行清标。市建设工程造价管理处全程监督、交易中心工程交易科全程见证。

8.评标、定标

8.1承办单位：市建设工程造价管理处，交易中心工程交易科和交易管理科

8.2服务时限：招标文件规定时间

8.3操作规程及要求：

8.3.1评标专家抽取。市建设工程造价管理处工作人员根据招标人（招标代理机构）申报的评标专家需求，组织评标专家抽取、通知评标专家。当评标专家因特殊原因不能参加评标时，按照上述程序进行应急评委抽取。

8.3.2评标专家签到。交易管理科评标区管理员引导评标专家、招标人代表存放通信工具，挂工作牌，进入评标室，并提醒其遵守评标区规定。评标结束后统一领取存放物品。

8.3.3组建评标委员会。招标人（招标代理机构）宣读评标纪律，组织推选评标委员会组长，组建评标委员会。评标专家熟悉招标文件，了解项目概况。

8.3.4组织评标。招标人（招标代理机构）登录评标系统，按系统流程完成评标各项信息录入、资料导入工作。评标专家根据招标文件规定，登录评标系统，按评标流程进行评标。

8.3.5投标人澄清。评标过程中，评标委员会认为需要投标人进行澄清的，由评标委员会向招标人（招标代理机构）发出澄清指令，招标人（招标代理机构）通过鸿雁不见面系统通知投标人进行线上澄清，澄清结果须由投标人签字确认。

8.3.6编制评标报告。评标委员会形成书面评标意见，评标专家对个人评审意见签字确认，形成评标报告，评标委员会签署评标报告。

注1：资格预审项目资格预审程序按评标程序执行。

8.3.7交易中心服务工作要求。

8.3.7.1项目负责人为评标工作提供全程见证和技术支持服务，做好见证资料的收集归档工作。项目负责人对发现的招标人、招标代理、评标专家违反公共资源交易现场管理的行为应当及时劝阻、制止。

8.3.7.2进入评标区的人员存在不主动存放手机、在评标区吸烟、随意走动、进入其他评标室等不当行为时，评标区管理人员应立即制止，不服从管理的，评标区管理人员应及时向交易中心分管主任汇报并及时处理。所有参会人员确须对外联络的，一律使用中心配备的自动录音电话进行。

8.3.8市建设工程造价管理处监督及服务工作要求。

8.3.8.1市建设工程造价管理处负责开标、评标、定标工作的全程监督工作。

8.3.8.2市建设工程造价管理处监督评标专家抽取工作。监督评标专家履行职责、遵守评标纪律，对评标中的重大问题，特别是对被作为无效投标文件判定的情况和重大争议及其表决情况，督促评委独立评价，阐述理由，客观形成评标报告。

8.3.8.3远程评标由信息技术科提供技术支持，市建设工程造价管理处负责评标、标后复议与主场建设局招标办的协调工作。

9.中标候选人公示及中标结果公告

9.1承办科室：交易中心工程交易科，市建设工程造价管理处

9.2服务时限：1个工作日

9.3操作规程及要求：

9.3.1招标人（招标代理机构）登录南通市公共资源电子交易平台录入评标结果、填写中标候选人公示等信息，经交易中心工程交易科审核后在南通市公共资源交易网发布。中标候选人公示期不少于3日（遇三天及以上节假日顺延至工作日）。公示期满并无异议后，由招标人（招标代理机构）起草，市建设工程造价管理处审核后发布中标结果公告。

9.3.2对于因投诉被取消中标资格须重新确定中标候选人的，由招标人（招标代理机构）发布二次公示，由交易中心工程交易科审核发布。中标候选人公示期不少于3日（遇三天及以上节假日顺延至工作日）。

公示期满并无异议后，由招标人（招标代理机构）起草，市建设工程造价管理处审核后发布中标结果公告。

10.异议

10.1承办单位：招标人（招标代理机构）

10.2服务时限：法定处理时限

10.3操作规程及要求：投标人按照招标文件的规定向招标人（招标代理机构）提出书面异议，招标人（招标代理机构）按程序处理及答复。投标人对答复不满意的，应告知其权利和义务。交易中心工程交易科配合异议处理工作。作出答复前，暂停招标投标活动。书面异议及答复资料跟随项目资料归档。

11.投诉

11.1承办单位：市住房和城乡建设局建筑市场监管处，市数据局公共资源交易管理处

11.2服务时限：法定处理时限

11.3操作规程及要求：异议程序失败后，异议人向市住房和城乡建设局建筑市场监管处提出书面投诉，市住房和城乡建设局建筑市场监管处按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》处理。市数据局公共资源交易管理处配合投诉处理工作。作出答复前，暂停招标投标活动。书面投诉及答复材料跟随项目材料归档。

12.投标保证金代收代退管理

12.1承办科室：招标人（招标代理机构），工程交易科，财务科

12.2服务时限：法定处理时限

12.3操作规程及要求：

12.3.1退还未中标的投标人投标保证金。开标结束后，由招标人（招标代理机构）在南通市公共资源交易电子交易平台业务系统中启动未中标人保证金退款程序，工程交易科项目负责人对退款信息和退款程序是否合规进行初步审核，工程交易科负责人进行二级审核，并由财务科将项目投标保证金按原路退还给投标人。

12.3.2退还中标人的投标保证金。开标结束后，由招标人（招标代理机构）在南通市公共资源交易电子交易平台业务系统中启动中标人保证金退款程序，工程交易科项目负责人对退款信息、中标人合同备案情况和退款程序是否合规进行初步审核，工程交易科负责人进行二级审核，并由财务科将项目投标保证金按原路退还给投标人。

13.资料整理归档

13.1承办单位：市建设工程造价管理处，招标人（招标代理机构），交易中心工程交易科

13.2服务时限：即时办理

13.3操作规程及要求：

13.3.1交易档案。招标人（招标代理机构）在项目结束后的30日内登录南通市公共资源交易平台电子档案管理系统，及时对交易档案进行补充确认。市建设工程造价管理处负责整理工程类招投标监管类档案。